Додаток

до «Основних заходів щодо реалізації

Програми «Питна вода Красноградського району

на 2012-2020 роки»» до Програми «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки»,

затвердженої рішенням районної ради

від 03 серпня 2017 року № 468-VII

(XXV сесія VII скликання)

Основні заходи щодо реалізації Програми «Питна вода Красноградського району на 2012-2020 роки

| № з/п | Зміст заходів | Всього | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерело фінансування заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перший етап (2012-2015 роки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Другий етап (2016-2020 роки | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Придбання засобів обліку, номерних та антимагнітних пломб або аналогів та інших пристроїв | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| 58 | Придбання запірної регулюючої апаратури та запасних частин до них | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 800,0 | 400,0 | 1000,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| 59 | Капітальний ремонт КНС-4 із заміною обладнання та ліній електроживлення | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| 60 | Придбання електродвигунів, пристроїв та іншого електрообладнання | 10500 |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| 61 | Придбання оргтехніки та аксесуарів до неї | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| 62 | Придбання запасних частин, обладнання та ін. для автотракторного парку | 10500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 | 2000,0 | 3000,0 | 5000,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| Зміни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт насосної станції ІІ підйому водозабірних споруд м. Красноград | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| 18 | Капітальний ремонт і заміна насосного обладнання КНС-5 | 4700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| 43 | Оснащення сучасним контрольно-аналітичним обладнанням лабораторії контролю якості води та стічних вод | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| 46 | Придбання автотракторної техніки для комунальних потреб | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |
| 52 | Придбання насосного обладнання і запірної арматури на КНС та очисні споруди | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради 						                      				К.Фролов