ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від 21 лютого 2019 року № 1011-VІІ

(XLVІІ сесія VІІ скликання)

ПРОГРАМА

розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування Красноградського району

на 2019 рік

ПАСПОРТ

Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування Красноградського району на 2019 рік

1. Ініціатор розроблення Програми – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Красноградської районної державної адміністрації.

2. Правові підстави розроблення Програми – Закон України «Про автомобільні дороги», Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо механізму фінансування дорожньої галузі», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Розробник Програми – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Красноградської районної державної адміністрації.

4. Відповідальний виконавець Програми – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Красноградської районної державної адміністрації.

5. Співвиконавці Програми – міська та сільські ради Красноградського району, філія «Красноградське ДЕП» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

6. Термін реалізації Програми – 2019 рік.

7. Фінансування заходів Програми – за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством .

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мережа автомобільних доріг Красноградського району є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи області та держави, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Крім того, за допомогою автомобільних доріг забезпечується рівномірний наземний доступ до різних місць району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки району та держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від             22 березня 2018 року № 382

Програмою враховано пріоритетність розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району, визначено основні напрями розвитку мережі автомобільних доріг Красноградського району.

Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ РАЙОНУ

Автомобільні дороги загального користування державного та місцевого значення є державною власністю та знаходяться на балансі служби автомобільних доріг у Харківській області, які обслуговує філія «Красноградське дорожньо-експлуатаційне підприємство».

Мережа автомобільних доріг загального користування Красноградського району складає – 361,8 км.

Автодороги державного значення – 158 км, в т.ч.:

- магістральні – 128,7 км;

- регіональні дороги – 15,9 км;

- територіальні – 13,4 км.

Автодороги місцевого значення – 203,8 км в т.ч.:

- обласні – 65,8 км;

- районні – 138 км.

На мережі автодоріг Красноградського району розташовано - 69 мостових споруд загальною протяжністю –  3,1 км.

Мережею автодоріг Красноградського району проходить 28 автобусних  маршрути, з яких16 шкільних.

Мережу доріг загального користування в основному було сформовано у 70-90 роках минулого століття, що вже не відповідає вимогам сучасного автомобільного руху. Міжремонтний строк сплив ще на початку століття. Через недотримання міжремонтних строків експлуатації та утримання автомобільних доріг, що спричинене недостатнім фінансуванням дорожньої галузі, та високу інтенсивність руху великовагових транспортних засобів на дорогах загального користування спостерігається повна втрата несучої спроможності дорожнього покриття, яка пов’язана з низькою міцністю основи, а також невідповідністю міцності дорожніх конструкцій умовам руху транспорту.

Незадовільний стан зазначених автодоріг не забезпечує безпеку дорожнього руху та викликає обґрунтоване невдоволення мешканців району, які постійно користуються вказаними автодорогами, що також суттєво впливає на економічні показники району.

Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

Зважаючи на незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг, основною метою Програми є збереження у 2018 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

До пріоритетних напрямів під час визначення об’єктів ремонту та утримання доріг віднесено:

забезпечення доступності сільських територій до районного центру;

забезпечення під’їзду до опорних навчальних та медичних закладів;

забезпечення під’їзду до соціальних і культурних об’єктів;

забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством;

підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення, контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

Розділ 4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основними завданнями і заходами Програми є:

- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану наявної мережі автомобільних доріг загального користування та споруд на них з доведенням строків експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- підвищення рівня автомобільних доріг капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- проведення робіт, пов’язаних із експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі: зимове утримання, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, вирубка порослі та сухих дерев на небезпечних ділянках доріг тощо);

- поліпшення стану доріг у сільській місцевості.

Розділ 5. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямами:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг;

- підвищення безпеки руху та екологічної безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування;

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням строків експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- розвиток мережі сільських автомобільних доріг.

Розділ 6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатках 1,2.

Розділ 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- реалізацію заходів Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 роки;

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням строків експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості.

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють Красноградська районна державна адміністрація, зокрема її структурний підрозділ – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, філія «Красноградське дорожньо-експлуатаційне підприємство» ДП «Харківський облавтодор», міська та сільські ради району.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради								К. ФРОЛОВ

Додаток 1

до Програми розвитку дорожньої

інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних

із ремонтом та утриманням автомобільних доріг

загального користування Красноградського

району на 2019 рік.

затвердженої рішенням районної ради

від 21 лютого 2019 року № 1011-VІІ

(XLVІІ сесія VІІ скликання)

| Перелік першочергових робіт по поточному ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва району | Найменування дороги | Адреса виконання поточного ремонту | Загальна протяжність ремонту (км) | Загальна протяжність ремонту по району (км) | Ширина проїзної частини (м) | Орієнтовна вартість робіт (тис.грн.) | Загальна вартість робіт по району, пропорційно км доріг (тис.грн) |
| 17 | Красноградський | а/д Н.Водолага – Медведівка - Соснівка | 59+875 – 59+475 60+875 – 60+475 | 0,8 | 2 | 6,0 | 4230,00 | 12 973,00 |
|  |  | а/д Письмаківка - Руновщина | 2+500 – 2+750 5+450 – 5+600 7+900 – 8+300 | 0,8 |  | 6,0 | 4236,00 |  |
|  |  | під’їзд до с. Піщанка | 0+000 – 0+350 1+700 – 2+200 | 0,85 |  | 6,0 | 4507,00 |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради													К. ФРОЛОВ

Додаток 2

до Програми розвитку дорожньої

інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних

із ремонтом та утриманням автомобільних доріг

загального користування Красноградського

району на 2019 рік

затвердженої рішенням районної ради

від 21 лютого 2019 року № 1011-VІІ

(XLVІІ сесія VІІ скликання)

Перелік

вулиць і доріг комунальної власності

по капітальному та поточному ремонту на 2019 рік

| Найменування об'єкту | Адреса | Проектна, або приблизна сума фінансування | Етап реалізації (наявність проекту, при наявності: указати виконавця проектних робіт, номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Красноградська міська рада |  |  |  |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вишневій м. Краснограда | вул. Вишнева | 7,41 млн. грн.. | УКРДІПРОДОР «Харківдіпрошлях» 2018р експертний звіт №1285-18Д від 31.07.2018р |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Українській м. Краснограда | вул. Українська | 32,8 млн. грн. | ФОП Косенко Т.В. 2018рік експертний звіт №18413 від 10.09.2018р |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Бєльовська м. Краснограда | вул. Бєльовська | 100,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна м. Краснограда | вул. Соборна | 195,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Захисників України м. Краснограда | вул. Захисників України | 195,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Преображенська м. Краснограда | вул. Преображенська | 195,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Котляревського м. Краснограда | вул. Котляревського | 195,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Слобідська м. Краснограда | вул. Слобідська | 195,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Копиленко м. Краснограда | вул. Копиленко | 195,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шиндлера м. Краснограда | вул. Шиндлера | 865,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Харківська м. Краснограда | вул. Харківська | 1300,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лермонтова м. Краснограда | вул. Лермонтова | 400,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньодворових проїздів на мікрорайоні №3 м. Краснограда | мікрорайоні №3 | 810,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Короленка м. Краснограда | вул. Короленка | 400,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Козацька м. Краснограда | вул. Козацька | 195,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Бєльовська | вул. Бєльовська | 195 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Горького | вул. Горького | 195 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт тротуару по вул. Харківська | вул. Харківська | 195 тис.грн | В стадії виготовлення |
| внутрішньодворових пішохідних проходів на мікрорайоні 3 (Поряд з Красноградською гімназію «Гранд») | мікрорайон №3 | 500 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт тротуару по вул. 19 вересня | вул. 19 вересня | 195 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Володимирівська сільська рада |  |  |  |
| Поточний ремонт дороги по вулиці Верхня с. Володимирівка | вул. Верхня | 600,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Кирилівська сільська рада |  |  |  |
| Поточний ремонт дороги по вулиці Молодіжна с. Кирилівка | вул. Молодіжна | 700,0 тис. грн. | В стадії виготовлення |
| Співфінансування послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211703 під’їзд до села Кирилівка | під’їзд до села Кирилівка | 1000,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |
| Співфінансування послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211704 під’їзд до села Світле | під’їзд до села Світле | 500,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |
| Співфінансування послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 211728 Берестовенька-Високе | Берестовенька-Високе | 500,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |
| Мартинівська сільська рада |  |  |  |
| Облаштування тротуарних доріжок в селі Кам’янка | с. Кам’янка | 200,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Миколо-Комишуватська сільська рада |  |  |  |
| Поточний ремонт асфальтового покриття по вул. Шевченка с. М-Комишувата | вул. Шевченка | 800,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт асфальтового покриття по вул. Новій с. М-Комишувата | вул. Нова | 800,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |
| Іванівська сільська рада |  |  |  |
| Поточний ремонт дороги по вул. Новоселівка в селі Берестовенька | вул. Новоселівка | 750,0 тис.грн | В стадії виготовлення |
| Піщанська сільська рада |  |  |  |
| Поточний ремонт вуличної мережі в с. Піщанка | вул. Полтавська, вул. Л.Українки, вул. Широка, вул. Садова | 2 000,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |
| Соснівська сільська рада |  |  |  |
| Поточний ремонт дороги по вулиці Молодіжна с. Соснівка | вул. Молодіжна | 1000,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дороги по вулиці Підлісна с. Соснівка | вул. Підлісна | 500,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дороги по вулиці Бочанська с. Соснівка | вул. Бочанська | 1500,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |
| Поточний ремонт дороги по вулиці Циглерівська с. Соснівка | вул. Циглерівська | 1000,0 тис.грн. | В стадії виготовлення |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради											К. ФРОЛОВ