Додаток

до Програми інформатизації Красноградського

району на 2019-2020 роки, затвердженої, 
рішенням районної ради

від 14 березня 2019 року № 1030-VII

(XLVIII позачергова сесія VII скликання)

Заходи

та орієнтовні обсяги фінансування Програми інформатизації Красноградського району на 2019-2020 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення органів державної влади технічним обладнанням та підтримка його функціонування | Забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування сучасними засобами комп’ютерної та периферійної техніки | 2019-2021 роки | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування | районний бюджет | 0,0 | 0,0 | Оновлення парку комп’ютерної техніки органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Придбання обладнання системи відеоконференцзв’язку | 2019 рік | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування | районний бюджет | 130,0 | 0,0 | Оновлення системи відеоконференцзв’язку |
|  | Підтримка функціонування каналів зв’язку та мережі Інтернет | 2019 рік | Органи виконавчої влади | районний бюджет | 30,0 | 0,0 | Забезпечення інформатизації для виконання функцій держави |
| Створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державної влади та органів місцевого самоврядування району | Впровадження сучасних каналів зв’язку між районним центром та органами місцевого самоврядування для створення єдиної телекомунікаційної мережі | 2019-2021 роки | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування | районний бюджет | 0,0 | 0,0 | Створення єдиної мережі передачі даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування району |
|  | Приведення локальної мережі та каналів передачі даних в районній державній адміністрації, її структурних підрозділах та районній раді в належний стан | 2019-2021 роки | Органи виконавчої влади | районний бюджет | 0,0 | 0,0 | Створення сучасної локальної мережі передачі даних в райдержадміністрації, її структурних підрозділах та районній раді |
|  | Створення колективних точок доступу до адміністративних послуг у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 2019-2021 роки | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування | районний бюджет | 0,0 | 0,0 | Надання громадянам послуг через мережу інформаційних пристроїв вільного доступу – «інформаційних кіосків» |
| Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування району | Створення єдиної системи електронної пошти органів державної влади та органів місцевого самоврядування району | 2019 рік | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування | районний бюджет | 0,0 | 0,0 | Забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування району системою передачі даних з системою надійного захисту від зовнішнього втручання в роботу електронної пошти |
|  | Упровадження системи електронного документообігу в апараті райдержадміністрації, підпорядкованих структурних підрозділах, районній та сільських радах | 2019 рік | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування | районний бюджет | 0,0 | 0,0 | Створення системи електронного документообігу та діловодства, оперативного зберігання, систематизації і класифікації, формування справ, складання описів та передачі в архів документів |
| Ліцензійне програмне забезпечення | Легалізація вже існуючого та закупка нового ліцензійного програмного забезпечення | 2019-2021 роки | Органи виконавчої влади | районний бюджет | 2,5 | 2,5 | Забезпечення виконання прав на інтелектуальну власність |
| Усього: |  |  |  |  | 162,5 | 2,5 |  |
| Усього за Програмою: |  |  |  |  | 165,0 |  |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                            К. ФРОЛОВ