ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 14 березня 2019 року № 1023-VІІ

(ХLVIII позачергова сесія VІІ скликання)

СТРАТЕГІЯ

РОЗВИТКУ КРАСНОГРАДСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ВОДОКАНАЛ»

НА 2019-2021 РОКИ

З М І С Т

1. Вступ.

2. Визначення проблеми.

3. Визначення мети Стратегії.

4. Перелік пріоритетних завдань та заходів Стратегії.

5. Фінансування та термін виконання.

6. Організація управління та  контролю за ходом виконання Стратегії.

7. Очікувані результати

8. Заходи Стратегії

1. Вступ

В умовах становлення в Україні ринкових відносин у всіх сферах діяльності та в умовах прагнень України до європейської інтеграції постає питання щодо стабільного розвитку всіх галузей розвитку економіки та підвищення рівня життя населення.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку як на державному, так і на регіональному та місцевому рівнях є розвиток системи житлово-комунального господарства, як однієї з найважливіших соціальних сфер населених пунктів, які багато в чому формують і визначають рівень життя населення, його комфортність і надійність.

Серед усіх галузей виробництва і господарської діяльності підприємства  водоканалізаційного господарства займають особливе місце, так як, являються об’єктами життєзабезпечення та санітарно-епідеміологічної безпеки населення.

Особливість в тому, що вода не має еквіваленту яким її можна було б  замінити як продукт харчування першої необхідності і як засіб задоволення господарсько-побутової необхідності.

Забезпечення  населення чистою доброякісною водою має також і велике гігієнічне значення, так як захищає людей від різних епідемічних захворювань, які розповсюджуються через воду.

Подача достатньої кількості води в населений пункт  дозволяє підняти загальний  рівень його благоустрою.

З метою забезпечення сталого розвитку водоканалізаційного господарства міста Красноград та прилеглих сіл, а саме: Наталине, Піщанка, Улянівка та селища Дослідне і розроблена ця Стратегія, яка спрямована на задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення та містить пріоритетні завдання та конкретні заходи, щодо технічного  переоснащення, реконструкції та ремонту систем водопостачання, водовідведення та очищення стоків.

2. Визначення проблем

Система  водопостачання це комплекс інженерних споруд для забору води з джерела водопостачання  (артсвердловина) зберігання її і подачі до споживачів.

Система водовідведення це комплекс інженерних споруд, призначених для збирання, видалення та очищення стічних вод, що утворюються в результаті життєдіяльності людей і роботи підприємств.

Послуги з водопостачання та водовідведення на території міста Красноград та прилеглих сіл, а саме Наталине, Піщанка, Улянівка та селища Дослідне здійснює ККП «Водоканал».

Характеристика об’єктів підприємства:

Водозабірні споруди та водопровідні мережі

Проектна потужність – 11,2 тис. м3/добу.

Кількість насосних станцій – 10 .

Фактична завантаженість – 3,0 тис. м3/добу.

Загальна протяжність водопровідних мереж – 163,9 км, з них

Громада забезпечена водопостачанням на – 75 %

Всього споживачів послуг – абонентів – 12987

Фізичних осіб – 12711,

Юридичних – 247.

Насосні станції  та каналізаційні мережі:

Загальна протяжність каналізаційних мереж – 68,4км.

В тому числі з них колектора – 9,8км

Кількість насосних станцій – 6

Потужність 2,1 тис. м3/добу.

Завантаженість 40%

Громада забезпечена каналізаційною мережею на – 45%

Кількість споживачів – 6762,

Фізичних осіб – 6579,

Юридичних осіб – 183.

Очисні споруди:

Відстань від міста 7 км.

Очищені стоки скидаються в р. Берестова.

проектна потужність – 7,8 тис.  м3 /добу

Фактична завантаженість -1,1 тис.м3/добу.

Параметри очищення –біологічна очистка

Разом з тим підприємство надає супутні послуги з надання ТУ, встановлення та контролю вузлів обліку води, прийому стоків з інших населених пунктів, викачки вигрібних ям, тощо.

З початку введення в експлуатацію будівель та споруд, які належать         ККП «Водоканал», не проводилися поточні та капітальні ремонти, зокрема:

- покрівлі виробничих будівель не ремонтувались, що призвело до замокання та подальшого руйнування несучих стін будівель павільйонів артезіанських свердловин, насосних станцій, трансформаторних підстанцій та виробничих будівель очисних споруд;

- промивка, очищення фільтрів свердловин не проводилась, що привело до зменшення потужності свердловин та якості води. Устаткування свердловин, водопідйомні труби, запірна арматура, зворотні клапани, прилади обліку води, пристрої КВП потребують ремонту, а в більшості випадків повної заміни.

- насосна станція потребує капітального ремонту, як зовні так і внутрішні приміщення (косметичні ремонти оброблення анти-грибковою рідиною, штукатурні роботи, ремонт підлоги, фарбування стін, стелі, заміна трубопроводів і т. д.). Устаткування, насосне обладнання в більшості випадків потребує оновлення з врахуванням новітніх енергозберігаючих технологій;

- потребують реконструкції і повного переоснащення КНС-1, КНС-3, КНС4 і КНС-5;

- очисні споруди знаходяться в критичному стані, будівлі потребують капітального ремонту, а устаткування та обладнання заміни;

- зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі, більшість яких експлуатуються понад 40 років потребують поступової заміни;

- оглядові колодязі мають значну ступінь руйнації, цілісність яких порушена що призвело до засміченості, потребують очищення, ремонту та підняття люків в рівень з твердим покриттям доріг чи тротуарів, запірна арматура, яка встановлена в оглядових колодязях знаходиться в неробочому стані і в більшості випадків потребує заміни.

3.Визначення мети стратегії

Головною метою Стратегії є задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення,  це:

- забезпечення цілодобової подачі води  належної якості споживачам;

- попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечення надійності функціонування водоканалізаційних систем;

- покращення екологічної і санітарно-епідеміологічної ситуації, уникнення загроз здоров’ю населення;

- енергозбереження;

- збереження важливого природного ресурсу - питної води;

- збільшення зони обслуговування;

- покращення фінансового стану Красноградського комунального підприємства «Водоканал».

4. Перелік пріоритетних завдань та заходів Стратегії

4.1. Удосконалення роботи ККП «Водоканал», а саме підбір оптимального гідравлічного режиму, виконання робіт з розроблення схем оптимізації центрального водопостачання дасть у мережах водопроводу зменшення кількості поривів та безперебійну подачу води до крайніх точок споживачів.

4.2 Впровадження  заходу розподілу міста на райони водопостачання.

4.3. Щорічний черговий ремонт артезіанських свердловин несе в собі стабільність забору води та збільшення його запасу.

4.4. Впровадження резервного електроживлення водозабезпечення та водовідведення;

4.5. Проведення планових профілактичних ремонтів обладнання та заміна старого на сучасне більш надійне та енергоекономічне.

4.6. Заміна існуючих мереж водопостачання та водовідведення

4.7. Введення в дію сучасних технологій очистки стічних вод.

4.8. Реконструкція каналізаційних насосних станцій та очисних споруд міста.

4.9. Постійне підвищення кваліфікації працівників підприємств та набору молодих спеціалістів.

5. Фінансування та термін виконання

5.1.Джерелами фінансування Стратегії є:

- кошти державного бюджету;

- кошти обласного бюджету;

- кошти районного бюджету;

- кошти міського бюджету;

- кошти селищних бюджетів;

- власні кошти.

5.2. Виконання Стратегії здійснюватиметься по мірі фінансового забезпечення.

6. Організація управління та контролю за ходом виконання стратегії

Координацію дій між виконавцями Стратегії здійснює голова районної ради.

Організація виконання та постійний моніторинг реалізації завдань Стратегії покладається на ККП «Водоканал».

У разі необхідності внесення змін до Стратегії проект змін з уточненими показниками і заходами надає ККП «Водоканал» до районної ради для затвердження на сесії.

7. Очікувані результати

Покращення водопостачання міста Красноград та прилеглих сіл Наталине, Піщанка, Улянівка та селища Дослідне, зниження витрат за рахунок збільшення коефіцієнта корисної дії обладнання.

Зниження втрат води в мережах, стабілізація роботи системи  водопостачання.

Покращення роботи систем водовідведення, екологічного стану.             Зниження енерговитрат, стабілізація роботи каналізаційної системи.

8. Заходи Стратегії

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Фінансове забезпечення (тис.грн.) | Економічний ефект % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього: у тому числі, державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, міський бюджет, сільські бюджети та власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всього по програмі: |  | 620651,064 |  |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт свердловини №5 | 2019 | 900,0 | 20 |
|  | "Капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) крізь річку Берестова в с.Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м" | 2019 | 10000,0 | 10 |
|  | "Реконструкцію каналізаційної насосної станції КНС 1 по вул. Преображенська, 54 в м. Красноград Харківської області" | 2019 | 16000,0 | 30 |
|  | Капітальний ремонт ТП 3 шт. | 2020 | 1500,0 | 3 |
|  | "Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС4, що розташована по вул. Березова, 1а в с. Піщанка Красноградського району Харківської області" | 2019 | 8000,0 | 30 |
|  | Капітальний ремонт, реконструкція мереж водопостачання м.Красноград | 2019-2021 | 200000,0 | 15 |
|  | Капітальний ремонт,реконструкція мереж водовідведення м.Красноград | 2019-2021 | 100000,0 | 2 |
|  | Реконструкція міських очисних споруд м.Красноград | 2020 | 90000,0 | 50 |
|  | Очистка свердловин | 2019 | 500,0 | 15 |
|  | Будівництво Міні КНС в районі Хомутовського парку | 2019-2020 | 3000,0 | 2 |
|  | Будівництво резервуару для приймання стоків на КНС №1 | 2020 | 2000,0 | 10 |
|  | Реконструкція комплексу водозабірних споруд станції І-го підйому за адресою: пров.Геологів, 6/1, м.Красноград Харківської області | 2019-2021 | 30000,0 | 35 |
|  | Реконструкція комплексу водозабірних споруд станції ІІ-го підйому за адресою: пров.Геологів,6/1 та ділянки водогону протяжністю 1400 метрів, м.Красноград Харківської області | 2019-2021 | 40000,0 | 40 |
|  | Будівництво двох резервуарів води, комплексу водозабірних споруд станції ІІ-го підйому за адресою: пров.Геологів,6/1, м.Красноград Харківської області (ІV черга реконструкції)" | 2021 | 2000,0 | 20 |
|  | Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС№5,що розташована по вул. 8-го Березня, буд. б/н, Харківська область, Красноградський р-н, с. Піщанка, | 2020 | 8000,0 | 30 |
|  | Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС№3, що розташована по вул. Лугова, буд. б/н, Харківська область, Красноградський р-н, с. Наталине | 2021 | 9000,0 | 30 |
|  | Капітальний ремонт кабелів електропостачання КНС4, по вул. Березова, з отриманням ТУ та проведенням ремонтних робіт | 2019 | 400,0 | 1 |
|  | Проведення реконструкції, капітального ремонту напірного водогону від станції ІІ-го підйому по вул. 19 вересня | 2020 | 5000,0 | 10 |
|  | Придбання та встановлення запірної арматури та труб для ремонту мереж водопостачання м. Красноград | 2019-2021 | 10000,0 | 5 |
|  | Капітальний ремонт напірного колектора 2-ої нитки від КНС-1 до Очисних споруд | 2020-2021 | 5000,0 | 5 |
|  | Капітальний ремонт напірних колекторів КНС№2,3,4,5,6 | 2019-2021 | 6000,0 | 2 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, а також заходи зі зниження втрат ресурсів |  |  |  |  |
|  | Встановлення вузлів обліку води та стоків на об’єктах ККП «Водоканал» | 2019-2021 | 1000,0 | 20 |
|  | Встановлення засобів обліку споживачам ККП «Водоканал» (планова кількість) | 2019-2021 | 500,0 | 30 |
| Заходи з енергозбереження (зниження енерговитрат) |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення сонячних батарей | 2020-2021 | 25000,0 | 35 |
|  | Придбання приладів плавного пуску (3шт) | 2019 | 1200,0 | 20 |
|  | Утеплення фасадів будівель всіх об’єктів підприємства | 2019-2021 | 4000,0 | 30 |
|  | Заміна насосного обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення на менш енергоємне | 2019 | 6000,0 | 20 |
|  | Заміна покрівлі даху амін будівлі та майстерні | 2020 | 100,0 | 10 |
| Оновлення матеріально-технічної бази та закупівлі транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення |  |  |  |  |
|  | Придбання спец автомобілів 3шт для аварійних бригад ККП "Водоканал" | 2019 | 4600,0 | 15 |
|  | Придбання спецтехніки ККП "Водоканал" (Кран)1 шт. | 2019 | 2100,0 | 10 |
|  | Асенізаційна машина - 2 шт. | 2020 | 4000,0 | 20 |
|  | Легковий автомобіль служби перевірки лічильників та зняття показників (Ланос пік-ап ) - 1од. | 2019-2021 | 400,0 | 30 |
|  | Встановлення котлів на твердому паливі для опалення гаражів | 2020 | 60,0 | 30 |
|  | Екскаватор JCB - 1 од. | 2019 | 2200,0 | 25 |
|  | Придбання генератора 10кВт 380В для виконання аварійних робіт | 2019 | 20,0 | 25 |
| Заходи щодо підвищення безпеки та охорони об’єктів |  |  |  |  |
|  | Заходи з підвищення охороноздатності та запобігання загрози вчинення терористичних або диверсійних актів на стратегічному об’єктах ККП "Водоканал, Водозабірні споруди:огородження, встановлення сигналізації та камер спостереження. | 2019 | 1000,0 | 5 |
|  | Огородження артсвердловин | 2019-2020 | 150,0 | 1 |
|  | Огородження каналізаційних насосних станцій – 6 шт. | 2019-2020 | 350,0 | 1 |
|  | Огородження очисних споруд (проектні та будівельні роботи) | 2019 | 500,0 | 1 |
| Оформлення дозвільних та проектних документів |  |  |  |  |
|  | Розроблення проектно-кошторисної документації по реконструкції водопровідної та каналізаційної мережі. Інженерні послуги схема перспективного розвитку системи водопостачання с.Піщанка, с.Улянівка, с.Наталине. | 2019 | 198,838 | - |
|  | Розроблення проектно-кошторисної документації по реконструкції КНС-1, КНС-3, КНС-4, КНС-5, Водозабірні споруди, Очисні споруди | 2019 | 1742,226 | - |
|  | Розроблення проектно-кошторисної документації по автоматизації системи диспетчерського управління техобладнанням об’єктів. | 2020 | 300,0 | - |
|  | Розробка проектної документації та прокладання водопроводу до КНС№1(d100) | 2019 | 150,0 | - |
|  | Виготовлення проекту будівництва та вдосконалення систем водопостачання та водовідведення у м. Красноград | 2019 | 150,0 | - |
|  | Гідравлічний розрахунок водопостачання м. Красноград | 2020-2021 | 300,0 | - |
| Заходи з поліпшення умов охорони праці |  |  |  |  |
|  | Проведення огляду та виготовлення паспортів вантажнопідйомного обладнання | 2019 | 400,0 | - |
|  | Придбання ламп ЛБВК (6шт) | 2019 | 60,0 | - |
|  | Доукомплектування та відновлення пожежних щитів на дільницях водопостачання та водовідведення | 2019 | 20,0 | - |
|  | Придбання токарних станків в майстерню | 2019 | 300,0 | 20 |
| Інші заходи |  |  |  |  |
|  | Модернізація лабораторії підприємства | 2020 | 300,0 | 15 |
|  | Паспортизація технічного стану будівель і споруд підприємства | 2020 | 250,0 | - |
|  | Встановлення наземних павільйонів на артезіанських свердловинах –5 шт. | 2019-2020 | 1000,0 | 10 |
|  | Введення диспетчеризації на всіх об’єктах підприємства | 2019-2021 | 15000,0 | 40 |

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                         К. ФРОЛОВ