|  | Додаток 1 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Красноградського підприємства теплових мереж |
| --- | --- |
|  | _____________ О.М. Сидоренко |
|  | "____" ________ 20____ року М.П. |

ПОГОДЖЕНО Рішення Красноградської районної ради від «20» лютого 2020 року. № 1257-VII М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Красноградського підприємства теплових мереж

на 2020 рік

у сфері теплопостачання

Довідка

Розрахунок планової суми коштів інвестиційної програми

Красноградського підприємства теплових мереж на 2020 рік

| Категорія споживачів | Період | Корисний відпуск, Гкал | На розвиток виробництва грн/Гкал. | Всього грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Амортизаційні відрахування |  |  |  |  |
| Населення | рік | 25869.12 | 62.20 | 1609059 |
| Бюджетні організації | рік | 16701.15 | 62.20 | 1038812 |
| Інші споживачі | рік | 3515.891 | 62.16 | 218557 |
| Разом |  | 46086.16 | х | 2866428 |
| Виробничі інвестиції |  |  |  |  |
| Населення | рік | 25869.12 | 43,95 | 1136870 |
| Бюджетні організації | рік | 16701.15 | 42,88 | 716079 |
| Інші споживачі | рік | 3515.891 | 43,04 | 151324 |
| Разом |  | 46086.16 | х | 2004273 |
| Загальна сума інвестиційної програми |  |  |  | 4870701 |

Директор Красноградського ПТМ                                                   О.М.Сидоренко

Головний бухгалтер Красноградського ПТМ                                  В.І. Машкін

Провідний економіст Красноградського ПТМ                                 І.В. Миронова

Виконавець:

Міронова І.В

тел..7-39-68

|  | Додаток 2 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2020 рік 
Красноградського підприємства теплових мереж 
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Красноградське підприємство теплових мереж |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1977 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | Харківська область м. Красноград, вул. Соборна,47, 63304 |
| Код за ЄДРПОУ | 32464827 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Сидоренко Олександр Миколайович, директор |
| Тел., факс, е-mail | Тел.: (05744) 7-25-76, факс: (05744) 7-34-09, e-mail: krpts@ukr.net |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 383 від 11.08.2017 р. Термін дії - безстрокова |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 383 від 11.08.2017 р. Термін дії - безстрокова |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 383 від 11.08.2017 р. Термін дії - безстрокова |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 9256.036 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 21152.340 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 2633.1 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 0 |

2

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Визначення шляхів, заходів та конкретних рішень по значному зменшенню витрат ПЕР (газу та електроенергії), модернізація теплових мереж |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 01.01.2020р. -31.12.2020р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм) | Підготовчий етап |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: |  |  |  |  | 4870701 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| власні кошти |  |  |  |  | 4870701 |
| позичкові кошти |  |  |  |  | 0 |
| залучені кошти |  |  |  |  | 0 |
| бюджетні кошти |  |  |  |  | 0 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |  |  |  |  |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  | 95,8 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») |  |  |  |  | 4,2 |
| інші заходи |  |  |  |  | 0 |
| Директор Красноградського ПТМ |  |  |  | О.М.Сидоренко |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |

| ПОГОДЖЕНО Рішення Красноградської районної ради Харківської області (найменування органу місцевого самоврядування) від ____________________ № _______ М.П. | Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Красноградського ПТМ (посадова особа ліцензіата) _________________ Сидоренко О.М. (підпис) (П.І.Б.) "___" _____________ 20___ року |
| --- | --- |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік

Красноградського підприємства теплових мереж

(найменування ліцензіата)

| № з/п |  | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозний періоди, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/плановий період) | Економічний ефект (тис. грн) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | плановий період |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | залишкові кошти |  |  | інші залучені кошти, з них: |  |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| - Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.Лермонтова,67 м.Красноград від ТК3 до ТК6 |  | Ду219, І=464м | 1091,43 | х | х | х | 0 |  |  | х | х | х |  | 1091,43 | 0 | 0 | 0 | 1091,43 | 0 | 85,20 |  | 8,08 | 150,57 |
| 1.1.2. | Модернізація ділянки теплової мережі котельної по Лермонтова,67 м.Красноград від СК6 до ТК43 |  | Ду159, І=160м | 282,53 | х | х | х | 0 |  |  | х | х | х |  | 282,53 | 0 | 0 | 0 | 282,53 | 0 | 119,28 |  | 0,80 | 38,99 |
| 1.1.3. | Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.Московська,45е м.Красноград від ТК8 до ТК11 |  | Ду219, І=216м | 460,39 | х | х | х | 0 |  |  | х | х | х |  | 460,39 | 0 | 0 | 0 | 460,39 | 0 | 81,72 |  | 3,82 | 66,04 |
| 1.1.4. | Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.8 Березня,24, с.Піщанка, Красноградського району від ТК1 до ТК5 та від ТК1 до житлового будинку №17 |  | Ду159, І=366м,, Ду89, І=80м, Ду57, І=192м | 688,23 | х | х | х | 0 |  |  | х | х | х |  | 688,23 | 0 | 0 | 0 | 688,23 | 0 | 75,96 |  | 6,59 | 119,24 |
| 1.1.5. | Модернізація теплових мереж котельної по вул..Полтавська,3а м.Красноград |  | Ду133,І=136м, Ду108,І=264м, Ду89, І=224м, Ду76, І=64м, Ду57, І=342м | 794,66 | х | х | х | 0 |  |  | х | х | х |  | 794,66 | 0 | 0 | 0 | 794,66 | 0 | 89,40 |  | 3,94 | 148,17 |
| 1.1.6 | Технічне переоснащення котла ТВГ-8М завод.№6619, що розташований на котельні по вул..Лермонтова,67 м.Красноград Харківської області |  | 1 од. | 1224,67 | х | х | х | 0 |  |  | х | х | х |  | 0 | 1224,67 | 0 | 0 | 1224,67 | 0 | 14,39 |  | 208,78 | 1021,42 |
| 1.1.7 | Проектні роботи «Технічне переоснащення котла ТВГ-8М завод.№6619, що розташований на котельні по вул..Лермонтова,67 м.Красноград Харківської області» |  | 1 од. | 124,39 | х | х | х | 0 |  |  | х | х | х |  | 0 | 124,39 | 0 | 0 | 124,39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.1 |  |  |  | 4666,30 | х | х | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3317,24 | 1349,06 | 0 | 0 | 4666,30 | 0 | 465,95 |  | 232,01 | 1544,43 |
| - Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Проектні роботи з оснащення технологічними вузлами обліку теплової енергії котельних підприємства | 14од. | 204,40 | х | х | х |  | 0 |  | х | х | х |  | 0 | 204,40 | 0 | 0 | 204,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.2 |  |  |  | 204,40 | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 204,40 | 0 | 0 | 204,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- | -- | 0 | х | х | х |  |  | 0 | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 1 |  |  |  | 4870,70 | х | х | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3317,24 | 1553,46 | 0 | 0 | 4870,70 | 0 | 465,95 |  | 232,01 | 1544,43 |
| - Інші захо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- | -- | 0 | х | х | х |  |  | 0 | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.1 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- | -- | 0 | х | х | х |  |  | 0 | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.2 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- | -- | 0 | х | х | х |  |  | 0 | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 2 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  | 4870,70 | 2866,43 | 2004,27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3317,24 | 1553,46 | 0 | 0 | 4870,70 | 0 | 465,95 |  | 232,01 | 1544,43 |

Провідний економіст Красноградського ПТМ __________________ Миронова І.В.

| ПОГОДЖЕНО Рішення Красноградської районної ради Харківської області (найменування органу місцевого самоврядування) від ____________________ № _______ М.П. | Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Красноградського ПТМ (посадова особа ліцензіата) _________________ Сидоренко О.М. (підпис) (П.І.Б.) "__" ___________ 20___ року |
| --- | --- |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

Красноградського підприємства теплових мереж 
 (найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) |  | Економія фонду заробітної плати, (тис грн/прогнозний період) |  | Економічний ефект (тис. грн ) *** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | залишкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.Лермонтова,67 м.Красноград від ТК3 до ТК6 | Ду219, І=464м | 1091,43 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 1091,43 | 0 | 85,20 |  | 8,08 |  | 0 |  | 150,57 |  |
| 1.1.2. | Модернізація ділянки теплової мережі котельної по Лермонтова,67 м.Красноград від СК6 до ТК43 | Ду159, І=160м | 282,53 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 282,53 | 0 | 119,28 |  | 0,8 |  | 0 |  | 38,99 |  |
| 1.1.3. | Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.Московська,45е м.Красноград від ТК8 до ТК11 | Ду219, І=216м | 460,39 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 460,39 | 0 | 81,72 |  | 3,82 |  | 0 |  | 66,04 |  |
| 1.1.4. | Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.8 Березня,24, с.Піщанка, Красноградського району від ТК1 до ТК5 та від ТК1 до житлового будинку №17 | Ду159, І=366м,, Ду89, І=80м, Ду57, І=192м | 688,23 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 688,23 | 0 | 75,96 |  | 6,59 |  | 0 |  | 119,24 |  |
| 1.1.5. | Модернізація теплових мереж котельної по вул..Полтавська,3а м.Красноград | Ду133,І=136м, Ду108,І=264м, Ду89, І=224м, Ду76, І=64м, Ду57, І=342м | 794,66 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 794,66 | 0 | 89,40 |  | 3,94 |  | 0 |  | 148,17 |  |
| 1.1.6. | Технічне переоснащення котла ТВГ-8М завод.№6619, що розташований на котельні по вул..Лермонтова,67 м.Красноград Харківської області | 1 од. | 1224,67 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 0 | 1224,67 | 14,39 |  | 208,78 |  | 0 |  | 1021,42 |  |
| 1.1.7. | Проектні роботи «Технічне переоснащення котла ТВГ-8М завод.№6619, що розташований на котельні по вул..Лермонтова,67 м.Красноград Харківської області» | 1 од. | 124,39 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 0 | 124,39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 4666,30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3317,24 | 1349,06 | 465,95 |  | 232,01 |  | 0 |  | 1544,43 |  |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проектні роботи з оснащення технологічними вузлами обліку теплової енергії котельних підприємства | 14од. | 204,40 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 0 | 204,40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 204,40 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204,40 | 204,40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | -- | 0 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Усього за пунктом 1 |  |  | 4870,70 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3317,24 | 1553,46 | 465,95 |  | 232,01 |  | 0 |  | 1544,43 |  |
| 2 | Інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | -- | 0 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | -- | 0 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | -- | 0 | х | х | х | 0 | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Усього за пунктом 2 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  | 4870,70 | 2866,43 | 2004,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317,24 |  | 1553,46 | 465,95 |  |  | 232,01 |  | 0 |  | 1544,43 |

Провідний економіст Красноградського ПТМ __________________ Миронова І.В.

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження, 
затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Сидоренко Олександр Миколайович, при наданні 
                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

даних до Красноградської районної ради 
                                                                         (найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 
особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 
ліцензіата.

| ________________________________ (підпис) | “____” _______________ 20___ року (дата) |
| --- | --- |
| ______________________________ (посада посадової особи ліцензіата) | Сидоренко Олександр Миколайович (прізвище, ім’я, по батькові) |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Специфіка системи теплопостачання Красноградського району

Загальна характеристика

Теплопостачання Красноградського району (м.Красноград, с.Наталине, с.Піщанка, с.Хрестище, с.Дослідне, с.Ульянівка, с.Березівка, с.Петрівка, с.Кобзівка, с.Лукашівка, с.Добренька, с.Володимирівка, с.Садове, с.Зоряне, с.Берестовенька, с.Іванівське, с.Миколо-Комишувате) здійснюється Красноградським підприємством теплових мереж.

Подача тепла від котельних КПТМ здійснюється тільки для потреб опалення.

Климатологічні дані м. Краснограда наступні:

- Розрахункова температура для опалення  –    – 22 оС

- Тривалість опалювального сезону  –                178 діб.

- Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон,

складає  –       – 0.75°С

В управлінні Красноградського підприємства теплових мереж знаходиться 30-ть котельних, які надають послуги з теплопостачання населенню (129 ж.б.), об’єктам соціальної сфери та іншим споживачам. Теплова потужність котелень Красноградського підприємства теплових мереж складає 49,96 Гкал/год. з них:

- потужністю до 25 Гкал/год – 2 котельні;

- потужністю від 2 до 6 Гкал/год – 2 котельні;

- потужністю  до 2 Гкал/год – 26 котелень

Приєднане теплове навантаження котельних підприємства від всіх споживачів складає 24,044 Гкал/год

Теплопостачальним підприємством експлуатується 65 котлів, в тому числі з ККД нижче 82% 28 одиниць або 43,0% від загальної кількості, та з терміном експлуатації більше експлуатаційного - 34одиниці або 52,3% від загальної кількості.

Підприємство теплових мереж експлуатує більше 38 км теплових мереж, з них частка зношених складає 20,5% .

2. Мета та основні завдання програми

Метою даної програми є визначення шляхів, заходів, конкретних технічних рішень:

- для скорочення втрат теплової енергії в теплових мережах

- для скорочення  витрат газу та електроенергії при виробленні теплової енергії на джерелах тепла;

- забезпечення належного рівня надійності централізованого теплозабезпечення споживачів;

- із наведення належного технологічного ходу в експлуатації систем теплопостачання.

Відповідно до статті  6 Закону України «Про  теплопостачання», доручення  Кабінету Міністрів  України від 10.04.07 р.  №45445/7/1-06 та наказу  Мінбуду України  №147 від 26.04.06 р., з метою  економії паливно-енергетичних ресурсів при виробленні та транспортуванні  теплової енергії, визначення економічної доцільності  та господарської  необхідності проектування  і будівництва  нових та розширення і модернізація діючих джерел теплової енергії  та теплових мереж, розроблені та затверджені «Методичні рекомендації з розроблення енерго- та  еколого ефективних  схем теплопостачання населених пунктів України».

Схеми перспективного розвитку систем теплопостачання Красноградського району, які ґрунтуються на техніко-економічних розрахунках, дозволяють оптимально поєднати централізовані, помірно-централізовані і децентралізовані системи теплопостачання, обґрунтовують витрати на енергозберігаючі та інноваційні технології.

Схеми перспективного розвитку систем теплопостачання Красноградського району Харківської області  розроблені ТОВ «Промолюкс сервіс»  у відповідності з Методичними рекомендаціями, на підставі яких планується розробляти робочі проекти модернізації котельних та теплових мереж.

Всі заходи Інвестиційної програми не суперечать Схемам перспективного розвитку систем теплопостачання Красноградського району Харківської області

Головний інженер

Красноградського підприємства теплових мереж                        В.В.Царик

О П И С             З А Х О Д І В ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Красноградського ПТМ

Опис заходів:

1.1.1. Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.Лермонтова,67 від ТК3 до ТК6  м.Красноград,

1.1.2. Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.Лермонтова,67 м.Красноград від СК6 до ТК43,

1.1.3. Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.Московська,45е м.Красноград від ТК8 до ТК11,

1.1.4. Модернізація ділянки теплової мережі котельної по вул.8 Березня,24, с.Піщанка, Красноградського району від ТК1 до ТК5  та від ТК1 до житлового будинку №17,

1.1.5. Модернізація теплових  мереж котельної по вул.Полтавська,3А, м.Красноград.

Більша частина теплових мереж систем теплопостачання знаходиться в експлуатації понад 40 років і вимагає значних капітальних вкладень на їх відновлення.

Красноградське підприємство теплових мереж нараховує більше 38 км розподільчих мереж .

Значна протяжність теплових мереж визначає їх значущість в проблемі економії  паливно-енергетичних ресурсів. Так по всьому підприємству заміна всіх теплових мереж, прокладених в основному канальним способом і ізольованих звичайною мінеральною ватою, на попередньо ізольовані пінополіуретанові труби може дати економію більше 350 тис.м3 газу в рік. Стан теплових мереж, що діють, украй поганий. Вони більш ніж на 75% відпрацювали свій нормативний термін. Основною причиною вкрай незадовільного стану теплових мереж є порушення норм і правил по їх ізоляції при будівництві, недотримання якості труб, а також втрати тепла, від чого набагато перевищують нормативні показники.

Всім тепловим мережам, раніше прокладеним підземним способом безканально або в непрохідних каналах, властива інтенсивна зовнішня корозія. Теплові мережі, прокладені відкритим способом або в каналах, схильні до значно меншої корозії.

З метою боротьби зі всіма видами корозії і ушкодженнями теплової ізоляції трубопроводів в теплопостачанні  сьогодні  широко використовуються попередньо ізольовані ППУ труби, з пропонованою конструкцією «труба в трубі» і зарекомендували себе вельми надійно  і ефективно з розрахунковим терміном експлуатації не менше 25 років при температурах теплоносія до 1400 С.

Переваги теплоізольованої труби ППУ:

- найнижча з сучасних теплоізоляторів теплопровідність – складова, яка залежить від щільності ( 0,025-0,033 Вт/м 0С ), чим обумовлена  мінімальна товщина ізоляції ( 5см ППУ по теплопровідності рівнозначні приблизно 10 см мінеральної вати ). Ця властивість ППУ дозволяє досягти при його вживанні максимально можливих тепло і енергозберігаючих характеристик на промислових і господарських системах найширшого призначення;

- висока довговічність - термін експлуатації ППУ складає понад 30 років з повним збереженням властивостей;

- робоча температура експлуатації ППУ до 1400 С, при короткочасних діях – до 1500 С;

- стійкість до дії вологи (водопоглинення по масі всього 2%);

- висока і довговічна адгезія (зчеплення) з поверхнею труби і гідрозахисною оболонкою;

- висока механічна міцність матеріалу;

- ізоляція з пінополіуретану монолітна, безшовна, не утворює «містків холоду»;

- пінополіуретан інертний до лужних і кислотних середовищ, захищає трубу від зовнішньої корозії і хімічно агресивних середовищ, істотно подовжуючи термін служби трубопроводу;

- ППУ нетоксичний і безпечний для людини.

Техніко-економічні розрахунки для нових конструкцій теплопроводів показують, що їх вживання дозволяє:

- збільшити термін служби до 30-40 років (старі типи трубопроводів – 5-10 років);

- знизити теплові втрати в 10 разів до 2% (старі типи трубопроводів 20-40 %);

- знизити витрати: капітальні - на 15-20% ( не потрібне будівництво каналів, камер для встановлення запірної арматури), експлуатаційні - в 9 разів, ремонтні - в 3 рази;

- наявність системи оперативно-дистанційного контролю (ОДК) дозволяє встановлювати і усувати виниклі дефекти (зволоження пінополіуретану) і, як наслідок, запобігати аваріям, типовим для теплових мереж інших конструкцій;

- не потребує захисту від блукаючих струмів і пристрою дренажної системи.

Обсяги відновлення або заміни теплових мереж, виконані протягом останніх років, не є задовільними і відстають від темпів зношуваності. Це призводить до збільшення питомого рівня пошкоджень на 1 км теплових мереж. Цей показник зростає кожного року. Навіть для підтримки існуючого технічного стану мереж централізованого теплопостачання необхідно, якнайменше, потроїти фінансовий внесок для того, щоб забезпечити функціонування розподільчих мереж.

По Красноградському підприємству теплових мереж лише розрахункові втрати перевищують 13%, а фактичні втрати в теплових мережах по деяких котельнях дорівнюють 20%  і більше. В цілому  потенціал економії теплової енергії, а відповідно і природного газу, за рахунок зменшення втрат в теплових мережах підприємства оцінюється на рівні 8-22%.

Через брак фінансування робота з реконструкції та заміни мереж, що проводилася нещодавно, не була достатньою та відставала від темпів зношення. Обсяги заміни трубопроводів на протязі останніх 10 років були майже в тричі менше за нормативні. Це призвело до того, що теплові мережі замортизовані по підприємству  на 88%.

На підставі проведених замірів температур поверхні ізоляції були зроблені висновки, що вже через 2-3 роки експлуатації теплових мереж в реальних умовах (періодичне попадання вологи) показники теплової ізоляції з мінеральної вати погіршуються у 2 рази.

Тому всі роботи із заміни та ремонту теплових мереж необхідно проводити з використанням попередньо-ізольованих пінополіуретаном труб.

Вищезазначені (в заходах 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5.) ділянки трубопроводів теплових мереж котельних потребують першочергової заміни, не одноразово ремонтувалися та експлуатуються більше 40 років. Вихід їх зі строю призведе до припинення теплопостачання житлових будинків, будівель бюджетних та інших організацій міста Красноград та села Піщанка Красноградського району.

Тому підприємством було прийнято рішення щодо включення до складу  Інвестиційної програми на 2020 рік заходів з  Модернізації вищевказаних ділянок теплової мережі.

Розглянувши цінові пропозиції на труби ППУ та комплектуючі до них було обрано пропозицію ВК «Сантехмонтаж» м.Дніпропетровськ з урахуванням вартості.

1.1.6. Технічне переоснащення котла ТВГ-8М завод.№6619, що розташований на котельні по вул.Лермонтова,67 м.Красноград Харківської області

1.1.7. Проектні роботи  «Технічне переоснащення котла ТВГ-8М завод.№6619, що розташований на котельні по вул.Лермонтова,67 м.Красноград Харківської області»

Технічне обґрунтування переоснащення котла ТВГ-8М

на основі струменево-нишової технології спалювання палива (СНТ)

Останнім часом все актуальніше стають питання підвищення ефективності використання застарілого паливо-використовуючого обладнання з огляду на його моральний і фізичний знос або невідповідності ранніх проектів зміненим вимогам і реальним умовам експлуатації.

Існує два шляхи вирішення цієї проблеми. Перший з них це заміна застарілого вогнетехнічного обладнання на сучасне, енергозберігаюче. Але цей шлях дуже вартісний, враховуючи сучасні ціни, окупність його складе не менше 8-10 років. Другий шлях – це технічне переоснащення існуючого обладнання  завдяки заміни окремих вузлів сучасними пристроями, які мають останні досягнення науки та техніки. Така модернізація є набагато дешевшою, а по ефективності порівнянна і навіть більш ефективна, ніж покупка нового устаткування.

Основним елементом будь-якого вогнетехнічного об'єкта є пальниковий пристрій (ПП). Саме його робота визначає ефективність спалювання палива в котельній установці, діапазон можливих для об'єкта навантажень, безпеку та екологічні показники роботи.

Номенклатура вимог до ПП постійно розширюється, посилюються екологічні та економічні норми, зростає рівень вимог до надійності їх роботи. Застосовувані в даний час технології спалювання палива не забезпечують в сукупності необхідного рівня експлуатаційних характеристик і не відповідають широкому спектру сучасних вимог. При формуванні наукових підходів до створення нової технології спалювання палива були проаналізовані особливості роботи практично всіх типів вогнетехнічних об'єктів (теплогенератори, сушила, печі різного призначення, підігрівачі, котли малої, середньої і великої продуктивності, камери згоряння газових турбін і т.д.).

Струменево-нішева технологія спалювання палива, з керованою структурою плину пального і окислювача, базується на рівномірній роздачі газу в потоці повітря (без залучення закрутки потоку) з утворенням стійкої вихрової структури, що забезпечує сумішоутворення і стабілізацію горіння з самоохолодженням паливного модуля.         У струменево-нишової системі в широких межах режимних факторів реалізуються стійкі і легкокеровані вихрові структури з високою інтенсивністю турбулентності потоків пального, окислювача і зони зворотних струмів, що забезпечують якісне сумішоутворення паливної суміші з необхідним рівнем горючої концентрації     і    надійну   аеродинамічну   стабілізацію   горіння.      Обсяг   вихорів в кілька разів менше, ніж у традиційних ПП і тому їх вплив на пульсації в топці вогнетехнічного об'єкта, а також ерозійний вплив на амбразуру і інші елементи вогнетехнічного об'єкта відносно малий. Малий обсяг вихорів дозволяє проводити пуск і експлуатацію ПП з малою витратою газу, що забезпечує безпеку пуску. Поліпшення змішувальних властивостей ПП підвищує надійність роботи при гранично малих коефіцієнтах надлишку повітря і, отже, при підвищених значеннях середньої температури факела в топці. Все, описане вище, дозволяє збільшити теплосприйняття радіаційної частини. Підвищення середнього рівня температури, її рівномірність в топці вогнетехнічного об'єкта, внаслідок оптимального сумішоутворення, супроводжується значним зменшенням нерівномірності локальних теплових потоків, і, таким чином, призводить до підвищення надійності роботи об'єкта в цілому. Однією з особливостей струменево-нишової системи є малий гідравлічний опір по трактах пального та окислювача, що дозволяє значно знизити тиск газу і повітря при експлуатації ПП і, як наслідок, потужність тяго-дуттьових пристроїв.

Конструктивно дана схема реалізується за допомогою симетричного автономного модуля, що дозволяє створювати конструкцію пальника необхідної потужності за рахунок нарощування кількості модулів в пілоні як по ширині, так і кількість пілонів по висоті.

мал.1 Котел ТВГ-8М переоснащений на основі струменево-нишової технології (автоматика управління та безпека котлоагрегата)

Струменево-нішові ПП (СНТ) пройшли паспортизацію на різних вогнетехнічних об'єктах, працюють при низькому і середньому тиску газу, сертифіковані в діапазоні потужності від 0,1 МВт до 50 МВт, серійно випускаються і широко застосовуються на підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

Досвід технічного переоснащення вогнетехнічних об'єктів показав, що струменево-нішова технологія, в комплексі з автоматизацією, реалізована в ПП СНТ, забезпечує:

1. Роботу у всьому діапазоні навантажень усіма пальниковими пристроями (регулювання потужності без відключення пальників) в діапазоні 10-100%, що дозволяє істотно скоротити присоси в топку на низьких навантаженнях і істотно підвищити ККД;

2. Зниження питомої витрати газу на вироблення 1 Гкал теплової енергії на 5-10% за рахунок ефективного спалювання палива;

3. Економія електроенергії на тяго-дуттьові вентилятори за рахунок істотного зниження аеродинамічного опір через пальниковий пристрій СНТ в порівнянні з штатними пальниковими пристроями;

4. Ефективна робота котла в усьому діапазоні навантажень за рахунок ефективної роботи пальників працюють з високим ККД у всьому діапазоні навантажень;

5. Безпечний розпал котла за рахунок здатності розпалюватися і стійко працювати від 3% номінальної потужності пальника;

6. Покращення безпеки роботи за рахунок здатності працювати на пальниках СНТ з коефіцієнтом надлишку повітря від 1 до 35 і стійко працювати з 3% потужності.

7. Поліпшення експлуатаційних характеристик: зниження шуму, простота обслуговування, простота налагодження та робота при нестабільному тиску газу;

8. Збільшення міжремонтних періодів котла за рахунок рівномірної теплової навантаження і короткому факелу пальників СНТ, що в свою чергу позитивно відображається на футеровці та екранних поверхнях.

Система автоматизації роботи котла ТВГ-8М

Система автоматики має ієрархічну, багаторівневу структуру розподілу, призначену для управління теплотехнічним об'єктом і моніторингу параметрів його роботи в режимі реального часу.

Система автоматики управління і безпеки котла і пальників реалізована в одній Майстер-шафі з РК дисплеєм. Реалізується на базі сучасних програмованих логічних контролерів.

Функції і можливості системи

Система має наступні функції:

• управління запуском і зупинкою об'єкта в автоматичному чи напівавтоматичному режимі;

• автоматичне регулювання технологічних параметрів роботи об'єкта;

• реалізація системи захистів і блокувань відповідно до вимог діючих норм і правил;

• застосування частотного регулювання тяго-дуттьових механізмів (ТДМ). Можливість застосування резервної схеми управління ТДМ - без частотних перетворювачів;

• можливість здійснення як автоматичного, так і ручного управління виконавчими механізмами основних контурів регулювання;

• реалізація HMI на кольоровому сенсорному дисплеї діагоналлю до 12 ''. Інтуїтивно доступне і функціональне меню налаштувань.

• візуалізація параметрів роботи об'єкта, стану датчиків і виконавчих механізмів на мнемосхемі;

• журнал подій на 500 рядків з записом типу, часу і дати події в незалежну пам'ять контролера;

• реалізація режиму передпускового налагодження для настройки основних контурів регулювання, перевірки роботи датчиків і виконавчих механізмів;

• наявність спеціального меню перевірки захистів, для випробування спрацьовування системи захисту об'єкта під час роботи без його зупинки;

• передача даних на верхній супервізорний рівень управління за рахунок інтерфейсу Ethernet, протоколу Modbus TCP / IP, або - RS485, протоколу Modbus RTU

Враховуючі вищенаведене, на технічній нараді підприємства було прийнято рішення щодо включення до складу  Інвестиційної програми на 2020 рік заходу «Проектні роботи  «Технічне переоснащення котла ТВГ-8М завод.№6619, що розташований на котельні по вул.Лермонтова,67 м.Красноград Харківської області» та заходу «Технічне переоснащення котла ТВГ-8М завод.№6619, що розташований на котельні по вул.Лермонтова,67 м.Красноград Харківської області», що включає в себе 1-й етап переоснащення (заміна комплекту пальників з автоматичним розпалом запальника і контролем полум’я)

Розглянувши цінові пропозиції на проектні та підрядні роботи було обрано пропозиції ТОВ «НВК»СНТ» м.Київ з урахуванням вартості.

1.2.1. Проектні роботи з оснащення технологічними вузлами обліку теплової енергії котельних підприємства

Згідно нормативно-правових актів (Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (зі змінами) та Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») було вирішено включити до складу  Інвестиційної програми на 2020 рік захід  щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів «Проектні роботи з оснащення технологічними вузлами обліку теплової енергії котельних підприємства».

Розглянувши цінові пропозиції на проектні роботи було обрано пропозицію ТОВ «ПРОМОЛЮКС СЕРВІС» м.Вишневе Київська область з урахуванням вартості.

Головний інженер

Красноградського підприємства теплових мереж                         Царик В.В.